Mesto Michalovce

Mestský úrad

Na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Michalovciach

dňa 28. februára 2017

___

K bodu:

INFORMATÍVNA SPRÁVA O STAVE REALIZÁCIE A PRÍPRAVY PROJEKTOV ZO ZDROJOV EÚ A DOTAČNÝCH POLITÍK

Predkladá: 	RNDr. Jana Machová

vedúca odboru IaG

Na základe:	uznesenia MsR č. 2

Prerokované: 	na MsR dňa 24.01.2017

Spracovala: 	RNDr. Jana Machová

vedúca odboru IaG

Napísala: 	RNDr. Jana Machová

vedúca odboru IaG

Prizvať:	-

Návrh na uznesenie: 	(v prílohe)

Michalovce, február 2017

Dôvodová správa

V dôvodovej správe uvádzame stav realizácie a prípravy projektov zo zdrojov EÚ a dotačných politík -  súhrn za programovacie obdobie 2007-2015 a podrobné informácie za programovacie obdobie 2014-2020 k 31.12.2016.

V období rokov 2007-2015 sme na odbore Informatizácie a grantov vypracovali a podali celkom 146 projektov, z ktorých celkom 79 projektov bolo úspešných. Úspešnosť projektov za celé obdobie bola  54,1 %. Celková výška schválených nenávratných finančných prostriedkov je 19 287 266,31 € z toho 17 535 242,17 € zo štrukturálnych fondov, výška spolufinancovania mesta – 1 169 671,40 € z toho spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ – 940 108,91 €.

V rámci nového programového obdobia 2014 – 2020 bola vypísaná prvá výzva až v januári 2016. Za rok 2016 sme podali celkom 17 projektov, z ktorých bolo 11 úspešných a 4 projekty sú ešte v procese hodnotenia.

PREHĽAD ZREALIZOVANÝCH A UKONČENÝCH PROJEKTOV V ROKU 2016:

| Rok ukončenia | Názov projektu a poskytovateľ NFP | Výška poskytnutej dotácie, NFP | Výška spolu-financovania mesta |
| --- | --- | --- | --- |
| 2016 | Podporu rozvoja sociálnych služieb v meste Michalovce - nákup polohovateľných postelí (dotácia MPSVaR SR) | 6 000,00 € | 1286,00 € |
|  | Pohľady do minulosti najvýznamnejších osobností Michaloviec – galéria pod nebom (Terra incognita) (grant Terra Incognita) | 4 800,00 € | 680,00 € |
|  | Podpora športu a vzdelávanie seniorov v meste Michalovce (grant Nafta a.s.) | 5 000,00 € | - |
|  | Rozšírenie triedeného zberu v meste Michalovce – zberové vozidlo (dotácia Environmentálny fond) | 180 000,00 € | 47 500,00 € |
|  | Rozšírenie kamerového systému mesta Michalovce - Park mieru, Kostolné námestie, budova ZŠ na Mlynskej ulici (dotácia MV SR) | 15 000,00€ | 10 500,00 € |
|  | Spoznaj a foť – vytvorenie selfie miesta a 10–tich informačných bronzových tabuliek kultúrnych pamiatok (grant KOOCR) | 10 000,00 € | 10 500,00 € |
|  | Rekonštrukcia a vybavenie telocviční – V.ZŠ Ul. školská a IV.ZŠ Ul. Komenského (dotácia MŠ,V,VaŠ SR) | 61 900,00 € | 19 390,00 € |

PROJEKTY V STAVE REALIZÁCIE:

- Inovatívne informačné produkty cezhraničnej spolupráce (grant NFM a ŠR)

- Hlavným zámerom projektu je zabezpečiť rozvoj informačných tokov inovatívnymi prístupmi s využitím moderných informačno – komunikačných technológií. Cieľom projektu je umožniť prístup k informačným tokom pripojením do siete internet pre všetky cieľové skupiny, vytvoriť elektronické aj tlačené informačné zdroje o oboch regiónoch v troch jazykových mutáciách, zorganizovať a aktívne sa zúčastniť na podujatiach propagujúcich regióny, rozšíriť možnosti spolupráce zapojených regiónov,  posilniť vzájomne vzťahy partnerov.

- Výška schváleného grantu – 189 764 €; výška schváleného dodatočného grantu – 55 904 €, celková výška grantu pre mesto Michalovce tvorí čiastku 138 215,61 €, spolufinancovanie mesta 24 391 €.  Ďalší analogický projekt bol schválený aj v rámci výzvy  blokového grantu vyhlásenej  Prešovským samosprávnym krajom, mesto muselo tento grant odmietnuť z dôvodu prekrývania výdavkov.

- V projekte boli vytvorené wifi hotspoty, inštalované informačné tabule, vytvorení multimediálni sprievodcovia  a audio sprievodcovia, filmové dokumenty o oboch prihraničných regiónoch, vytvorené a rozšírené portály cestovného ruchu (http://www.dolnyzemplin.sk  a http://ungvar.rada-uzhgorod.gov.ua), bola vydaná fotografická publikácia Od Michaloviec po Užhorod, boli zorganizované informačné dni Michaloviec v Užhorode a informačné dni Užhorodu v Michalovciach. Projekt pokračuje ďalšími aktivitami až do apríla 2017, kde na záverečnej konferencii bude celý projekt vyhodnotený za účasti zástupcov všetkých partnerov.

- Podpora opatrovateľskej služby mesta Michalovce  (OP ĽZ, IA MPSVaR SR)

- Cieľom projektu zvýšiť kvalitu poskytovaných sociálnych služieb v oblasti opatrovateľskej služby. Mesto Michalovce zamestnáva mesačne priemerne 40 plných úväzkov pre potreby domácej opatrovateľskej služby; výška schváleného NFP je formou refundácie úväzkov vo výške 507 € x počet plných úväzkov mesačne po dobu február 2016 až december 2018.

- Komunitné centrum mesta Michalovce (OP ĽZ - ERDF)

- Na výstavbu komunitného centra včítane jeho vybavenia mesto získalo NFP vo výške 107 593,20€ z operačného programu Ľudské zdroje prostredníctvom ERDF fondu EÚ, spolufinancovanie mesta včítane neoprávnených výdavkov – 45 363 €.

- Žiadosť o NFP bola schválená 14.12.2016, v súčasnosti sa pripravujú podmienky verejného obstarávania podlimitnou metódou, predpokladané ukončenie výstavby – IX/2017.

- Rekonštrukcia zimného štadióna mesta Michalovce (dotácia ÚV SR)

- Mesto na základe žiadosti získalo dotáciu na rekonštrukciu časti zimného štadióna v užívaní mesta Michalovce vo výške 1 000 000 €, zmluva s ÚV SR bola podpísaná 21.12.2016, dodávateľom stavby na základe verifikovaného procesu verejného obstarávania bude firma Hant Ba a.s..  Na komplexnú rekonštrukciu je potrebných 1 958 020,30 €, preto bude stavba rozdelená do 2 etáp. Prvá etapa sa bude realizovať 8 mesiacov po odovzdaní staveniska v r. 2017.

- Rozšírenie kamerového systému mesta Michalovce (dotácia MV SR)

- Cieľom projektu je rozšírenie existujúceho mestského kamerového systému o kamery na uliciach A. Markuša, Okružnej a Štefánikovej; výška schválenej dotácie pre mesto  10 000,00 €, výška spolufinancovanie mesta 5 000,00 €.

- Projekt v stave prípravy projektových dokumentácií a stavebných povolení

PODANÉ PROJEKTY V STAVE HODNOTENIA:

- Modernizácia digitálneho spojenia príslušníkov MsP v teréne – žiadosť o dotáciu  na zlepšenie materiálno-technického zabezpečenia Mestskej polície Michalovce (MsP) pre podporu činnosti pri záchrane života, zdravia, majetku a životného prostredia na úseku civilnej ochrany obyvateľstva a integrovaného záchranného systému (MV SR)

- Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom v meste Michalovce – žiadosť o dotáciu (Envirofond SR)

- Spolupráca miest Michalovce a Sátoraljaújhely v oblasti kultúrneho turizmu – Cultural tourism cooperation between Michalovce and Sátoraljaújhely  - spolupráca miest v oblasti rekonštrukcie kultúrnych pamiatok a ich využitia v kultúrnom turizme. (Program spolupráce SK-HU)

- Jeden región včera a dnes – One region yersterday and today - spolupráca miest Michalovce a Sátoraljaújhely v oblasti podpory cestovného ruchu a propagácie regiónov Zemplín- Zemplén.  (Program spolupráce SK-HU)

Súčasne s implementáciou, ukončovaním a monitorovaním ukončených projektov odbor IaG pripravuje nasledujúce projektové zámery:

- Vybudovanie cyklistickej trate CMZ - Biela hora

- Zriadenie jazykových učební, odborných učební a knižníc na vybraných ZŠ

- Sanácia „čiernych skládok“

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V MICHALOVCIACH

N á v r h    n a   u z n e s e n i e

zo dňa : .......				      				     číslo: .......

K bodu:

INFORMATÍVNA SPRÁVA O STAVE REALIZÁCIE A PRÍPRAVY PROJEKTOV ZO ZDROJOV EÚ A DOTAČNÝCH POLITÍK

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach

berie na vedomie

informatívnu správu o stave realizácie  a prípravy projektov zo zdrojov EÚ a dotačných politík